# MiniSQL V3 未完成功能三人分工详细设计任务书

版本：V1.0

编制日期：2026-09-09

适用基线：`outputs/MiniSQL数据库管理系统_完整详细需求规格说明书_V3.md`、`outputs/MiniSQL_V3_剩余功能详细实现与验证技术文档.md`、`outputs/MiniSQL扩展功能实施清单_V1.0.md` 和 `outputs/V3当前实现状态.md`

# 一、文档目的

本任务书把 MiniSQL V3 当前尚未完成或仅部分完成的工程项拆成可以独立开发、联调、验证和评审的任务，并固定三名成员的责任边界。任务分配按系统层次划分，避免同一模块多人并行修改造成接口漂移；所有跨组能力先冻结接口契约，再进入实现。

本任务书中的“完成”必须同时满足以下条件：

1. 代码已经合入 `main`，不是本地未提交分支或临时脚本。

2. 成功路径、失败路径和边界路径均有自动化测试。

3. 涉及持久化、事务、索引、权限、取消或跨进程行为的任务必须通过重启、并发或故障注入验证。

4. 对外接口必须同步更新 HTTP capabilities、前端类型或文档。

5. 相关 X 编号专项验收通过后，才能把实施清单状态从“部分实现”改为“已实现”。

6. 只有 X01-X27 全量组合验收通过，项目状态才能写成“V3 全部完成”。

# 二、人员与职责总览

| 角色 | 负责人 | 主要职责 | 主责模块 | 不负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 待填写 | 编译前端、AST、语义、计划、优化器和编译诊断 | X12、X13、X09 剩余、X18 剩余 | 页式索引、WAL、备份恢复、权限持久化 |
| 成员 B | 待填写 | 存储、索引、事务、WAL、执行器资源和备份迁移 | X20、X22、X25 执行器部分、X26 | 编译前端、权限 UI、最终验收报告 |
| 成员 C | 待填写 | 权限、审计、工作台、Fuzz 和全量验收 | X24、工作台收口、X27、X01-X27 矩阵 | 修改 A/B 主责模块的核心实现，需通过接口提出需求 |

三名成员共同负责跨组接口评审、每周集成检查、回归测试和最终交付报告。任何模块的负责人变更必须在任务书和实施清单中同步记录。

# 三、当前基线与未完成范围

## 3.1 已形成可运行链路

当前工程已经具备 C++ SQL 编译与真实执行、页式存储、目录持久化、WAL 重做恢复、事务、B+ 树索引、权限审计、外部排序、外部聚合、传输层流式结果和 React 工作台。已通过的主要专项能力包括：

| 能力 | 当前证据 |
| --- | --- |
| SQL 编译与执行 | DDL、DML、JOIN、聚合、排序、分页、子查询、类型和约束测试通过 |
| WAL 与自动检查点 | 自动检查点 62 项、故障注入 30 项、WAL 恢复 88 项通过 |
| 索引 | 索引专项 29 + 41 + 44 项通过 |
| 多会话 | 多会话 HTTP 44 项通过 |
| 权限与审计 | 访问控制 HTTP 37 项通过 |
| 备份恢复 | 备份恢复 42 项通过 |
| 流式传输 | X25 传输层流式 HTTP 12 项通过 |
| 工作台 | 构建通过，安全、历史和 CSV 单元测试通过 |

## 3.2 仍需完成的范围

| 编号 | 模块 | 当前状态 | 主要缺口 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X09 | 子查询与作用域 | 部分实现 | 派生表、未限定名相关作用域、Apply/SemiJoin、完整关联优化 | 成员 A |
| X12 | 编译器错误恢复 | 部分实现 | Token 级恢复、单语句多诊断、智能纠错且不执行猜测语句 | 成员 A |
| X13 | AST/Plan 与 Schema 迁移 | 部分实现 | 可扩展 AST/LR 或生成器方案、完整 Schema 迁移契约 | 成员 A |
| X18 | 统计与成本模型 | 部分实现 | 完整列/索引统计、直方图、可比较成本模型、确定性选择 | 成员 A |
| X20 | B+ 树索引 | 部分实现 | 页级节点遍历、索引页类型编号、页内借位/合并 | 成员 B |
| X22 | WAL 与检查点 | 部分实现 | 后台调度、独立 WAL 截止位置、活动事务边界和全量验收 | 成员 B |
| X24 | 权限与审计 | 部分实现 | CLI/API 共用权限、页式 Catalog、逐项 GRANT/REVOKE、权限 UI | 成员 C |
| X25 | 外部执行资源 | 部分实现 | 执行器级迭代、提前停止、完整资源预算和压力验收 | 成员 B，前端由成员 C 配合 |
| X26 | 备份与迁移 | 部分实现 | 在线一致性快照、非零 WAL 重做、迁移失败回滚目录 | 成员 B |
| X27 | Fuzz 与回归 | 部分实现 | DDL/DML 状态机、完整数据变异、CI 和长期回归 | 成员 C |
| 工作台 | UI 收口 | 部分实现 | 多会话、锁等待、取消、权限、审计、备份和资源错误展示 | 成员 C |
| 全量验收 | X01-X27 | 未完成 | feature matrix、HTTP、前端、跨进程和组合回归证据 | 成员 C 统筹，A/B 提供模块证据 |

# 四、总体验收规则

## 4.1 状态定义

| 状态 | 判定 |
| --- | --- |
| 已实现 | 代码、接口、成功/失败/边界测试、适用的重启/并发验证全部通过 |
| 部分实现 | 主路径可用，但仍有明确的缺口或缺少完整验证 |
| 待实现 | 需求和接口已定义，代码尚未形成可调用能力 |
| 阻塞 | 前置接口或外部环境未满足，且负责人已经提交阻塞说明 |

## 4.2 每个任务的完成定义

每个任务提交时必须包含以下内容：

1. 设计说明：模块边界、数据结构、接口、错误码和事务边界。

2. 代码：实现文件和必要的单元或集成测试。

3. 测试证据：命令、通过数量、失败路径和边界条件。

4. 兼容性：旧格式、旧 API 或旧计划的处理策略。

5. 文档：对应 progress 文档、实施清单、capabilities 和用户可见行为说明。

6. 回滚方案：迁移、持久化格式或并发协议失败时的恢复办法。

7. 评审记录：至少一名其他成员完成代码审查。

# 五、成员 A 详细任务

成员 A 负责编译前端和优化器。A 的任务必须先稳定内部 AST、Scope、Plan 和诊断契约，再允许 B/C 消费。

## A1 X12 Token 级错误恢复与单语句多诊断

目标

让一次编译请求在不执行任何 SQL 的前提下返回多条独立诊断，并保证错误恢复不会生成可执行的成功计划。

当前问题

当前错误定位主要停留在语句级或单个错误，缺少 Token 级同步点和多诊断列表；错误 AST 可能被后续阶段错误接受。

设计范围

1. 在 Lexer 中记录 Token 起止位置、原始文本、错误类别和恢复后的下一个稳定 Token。

2. 在 Parser 中定义同步集合，包括分号、右括号、语句关键字和查询块边界。

3. 对错误语句生成带 `invalid` 标记的 AST 节点，禁止 Planner 生成可执行计划。

4. 诊断对象统一包含 `code`、`message`、`line`、`column`、`endLine`、`endColumn`、`statementIndex`、`stage` 和 `source`。

5. 保留原始 SQL 片段，不把纠错后的 SQL 自动提交给执行器。

6. 对多条语句逐个恢复，已成功编译的语句也不能因为后续错误而偷偷执行。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/include/minisql/sql/lexer.hpp` | Token 位置和词法错误结构 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/lexer.cpp` | 非法字符、未闭合字符串、数字和注释恢复 |
| `outputs/minisql-backend/include/minisql/sql/parser.hpp` | 诊断列表和同步集合 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/parser.cpp` | 错误节点、恢复点和多语句解析 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/planner.cpp` | 拒绝含 invalid 节点的 AST |
| `outputs/minisql-backend/src/server/database_main.cpp` | diagnostics 返回多诊断 |
| `outputs/minisql-backend/tests/diagnostics-smoke.mjs` | 新增多诊断和恢复测试 |
| `outputs/minisql-workbench/src/diagnostic-location.ts` | 多诊断位置映射 |
| `outputs/minisql-workbench/src/App.tsx` | 诊断列表和错误定位 |

接口契约

`diagnostics` 响应示例：

{
  "success": false,
  "count": 2,
  "diagnostics": [
    {
      "code": 2001,
      "stage": "parser",
      "message": "Expected expression",
      "line": 1,
      "column": 15,
      "endLine": 1,
      "endColumn": 15,
      "statementIndex": 0
    }
  ]
}

验证

1. 两条错误和一条合法 SQL 混合输入，返回两条独立诊断。

2. 字符串中包含分号时不能误切语句。

3. 错误 AST 不得进入 Planner。

4. 恢复后继续解析后续语句，不能影响前面已解析语句的边界。

5. 诊断位置与原始源码一致。

完成判据

X12 专项测试通过，错误 AST 执行拒绝测试通过，工作台能够显示多条诊断并定位到原始行。

## A2 X13 可扩展 AST 与 Schema 迁移契约

目标

固定 AST、逻辑计划和 Schema 的版本化规则，使新节点、新列类型和新迁移脚本能够被旧版本明确接受、拒绝或迁移。

设计范围

1. AST 和 Plan JSON 增加稳定的 `nodeVersion`、`planVersion`、`schemaVersion` 和 `producerVersion`。

2. 未知主版本必须拒绝；同一主版本内的小版本允许向后兼容读取。

3. 新 AST 节点交给旧 Planner 时返回明确错误，不生成空计划或默认节点。

4. 列、表、索引和约束使用稳定对象身份，避免仅依赖数组下标。

5. 定义 Schema 迁移脚本格式：源版本、目标版本、是否可逆、前置校验、执行动作和失败恢复点。

6. 迁移不得静默改变列类型、NULL 语义、约束或索引定义。

7. 增加迁移失败回滚点，失败后原数据库保持可打开状态。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/include/minisql/sql/serialization.hpp` | AST/Plan 版本和未知节点校验 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/planner.cpp` | 稳定对象身份和计划版本 |
| `outputs/minisql-backend/src/catalog/persistent_catalog.cpp` | Schema 版本和迁移入口 |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/database.cpp` | 迁移执行、失败恢复和重启校验 |
| `outputs/minisql-backend/tests/planner-regression.mjs` | 新旧节点和版本拒绝测试 |
| `outputs/minisql-backend/tests/backup-smoke.mjs` | 迁移链与回滚测试 |

验证

1. AST/Plan 序列化往返保持一致。

2. 未知节点版本明确拒绝。

3. 旧 Planner 收到新节点不会返回成功空计划。

4. Schema 迁移成功后可重启读取。

5. 迁移中途失败后原数据库仍可打开。

6. 迁移不能静默丢失约束、索引或默认值。

完成判据

X13 版本拒绝、往返、迁移成功和迁移失败回滚测试全部通过。

## A3 X09 派生表、作用域和关联计划

目标

补齐派生表、未限定名相关作用域以及 Apply/SemiJoin 计划，保证复杂子查询在语义和结果上与等价查询一致。

设计范围

1. FROM 项支持派生表，并要求显式别名；重复输出列名报歧义。

2. 每个查询块维护独立 Scope，查找顺序为当前块列、当前块别名、外层相关 Scope。

3. 未限定名在多层作用域中按固定规则解析，禁止通过字符串替换实现相关引用。

4. 非相关子查询允许缓存；相关子查询按外层行绑定执行。

5. 先实现正确性优先的 Apply，再增加 SemiJoin/AntiJoin 和保守去相关规则。

6. 子查询含聚合、DISTINCT、LIMIT 或相关引用时，优化器默认不跨越边界改写。

7. UPDATE/DELETE 中的子查询必须使用与 SELECT 相同的 Scope 和 NULL 三值逻辑。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/include/minisql/sql/ast.hpp` | 派生表、Scope 和 Subquery 节点 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/parser.cpp` | 派生表语法和嵌套查询块 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/planner.cpp` | Scope 绑定、对象身份和 Apply/SemiJoin 计划 |
| `outputs/minisql-backend/src/optimizer/optimizer.cpp` | 关联改写和保守边界 |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/database.cpp` | Apply/SemiJoin 执行 |
| `outputs/minisql-backend/tests/subquery-smoke.mjs` | 派生表和三层作用域测试 |

验证

1. 派生表别名、重复列和嵌套派生表。

2. 未限定名在外层和当前层同名时按规则解析。

3. IN/NOT IN、EXISTS、标量子查询的 NULL 和空集语义。

4. 标量子查询多行或多列明确报错。

5. 相关子查询在 UPDATE/DELETE 中结果正确。

6. Apply/SemiJoin 改写前后行数、重复行和 NULL 补值一致。

完成判据

X09 全量专项通过，并与 B 的 IndexScan、HashJoin 和事务测试完成组合回归。

## A4 X18 统计、成本模型和确定性计划选择

目标

建立可比较的成本模型，让相同输入和相同统计在重复编译时产生确定性计划，并能在 EXPLAIN 中区分估计来源和实际来源。

设计范围

1. 统计信息增加表行数、页数、列 distinct、NULL 比例、最小/最大值和可选直方图。

2. 统计刷新使用显式 `ANALYZE` 或受控后台任务，记录刷新时间和统计版本。

3. 成本模型至少覆盖 SeqScan、IndexScan、NestedLoopJoin、HashJoin 和 Sort。

4. 缺失统计使用有界默认值，并在计划中标记 `statsSource`。

5. 相同成本使用固定规则决胜，不能依赖容器迭代顺序或随机值。

6. EXPLAIN 返回估计行数、估计页数、估计成本、访问路径和过滤条件。

7. EXPLAIN ANALYZE 只读运行，返回实际行数、实际页读写和耗时。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/database.cpp` | 统计刷新、成本计算和计划选择 |
| `outputs/minisql-backend/src/optimizer/optimizer.cpp` | 候选计划比较和确定性规则 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/planner.cpp` | IndexScan、Join 和 Sort 计划 |
| `outputs/minisql-backend/tests/statistics-smoke.mjs` | 统计字段和刷新测试 |
| `outputs/minisql-backend/tests/explain-smoke.mjs` | 估计/实际来源测试 |

验证

1. 高选择率和低选择率过滤。

2. 空表、缺失统计、统计过期和索引不存在。

3. 相同成本多次编译计划完全一致。

4. EXPLAIN 不执行目标写语句。

5. EXPLAIN ANALYZE 实际行数与执行结果一致。

6. 估计读页和实际读页差距有记录，不伪造固定加速倍数。

完成判据

X18 专项通过，EXPLAIN/EXPLAIN ANALYZE 字段进入 HTTP 契约并可由工作台展示。

## A5 编译与优化集成门禁

目标

保证 A 组改动不会破坏执行器和存储层。

固定回归命令

cd outputs\minisql-backend
node tests\parser-regression.mjs
node tests\planner-regression.mjs
node tests\diagnostics-smoke.mjs
node tests\subquery-smoke.mjs
node tests\statistics-smoke.mjs
node tests\explain-smoke.mjs
.\bin\planner_contract.exe
.\bin\optimizer_contract.exe

交付物

1. X12、X13、X09、X18 的 progress 文档。

2. AST/Plan/Schema 版本迁移说明。

3. 编译器错误码表和多诊断协议。

4. 成本模型公式、默认值和确定性决胜规则。

# 六、成员 B 详细任务

成员 B 负责存储、索引、事务、恢复和外部执行资源。B 组修改会直接影响数据安全，所有持久化格式变更必须先写兼容和回滚方案。

## B1 X20 页级 B+ 树索引

目标

把当前“整棵树分页镜像”升级为节点级持久化，实现子页指针遍历、叶链范围扫描和删除后的借位/合并。

设计范围

1. 定义稳定索引页类型编号，例如 `INDEX_META`、`INDEX_INTERNAL`、`INDEX_LEAF`。

2. 索引页头记录页类型、树 id、节点层级、键数量、父页、左右兄弟和校验值。

3. 内部节点保存分隔键和子页指针，叶节点保存排序键、RowId 和相邻叶指针。

4. IndexScan 按根页到叶页逐页遍历，不再依赖整树内存镜像。

5. 插入分裂向父节点递归；删除低于阈值时先借位，再合并。

6. 索引页变更与堆页变更进入同一 WAL 批次，事务失败不能留下孤立索引项。

7. 增加索引结构校验命令，检测页类型、兄弟指针、键顺序和叶链完整性。

8. 索引损坏时明确拒绝或从堆表重建，不能静默返回错误结果。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/include/minisql/storage/bplus_tree.hpp` | 节点页结构和公开接口 |
| `outputs/minisql-backend/src/storage/bplus_tree.cpp` | 节点序列化、分裂、借位、合并和遍历 |
| `outputs/minisql-backend/src/storage/page_file.cpp` | 索引页类型和页校验 |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/database.cpp` | 索引维护和 IndexScan |
| `outputs/minisql-backend/tests/index-smoke.mjs` | 页级分裂、合并、重启和范围测试 |
| `outputs/minisql-backend/tests/bplus_tree_contract.cpp` | 节点结构契约 |

验证

1. 根分裂和多级树。

2. 重复键、NULL、复合键和前缀范围。

3. 删除触发借位和合并。

4. UPDATE 键变化后索引与全扫一致。

5. 事务回滚后索引恢复。

6. 跨进程重启后叶链和根页可恢复。

7. 索引页类型、兄弟指针和键顺序损坏时明确拒绝。

完成判据

X20 全量专项通过，B+ 树契约和 `database-http.mjs` 回归通过。

## B2 X22 后台自动检查点与 WAL 截止位置

目标

把当前提交事件驱动的自动检查点扩展为后台可调度策略，并固定 WAL 截止位置语义。

设计范围

1. 保留写语句数、WAL 字节、脏页数量、脏页比例和时间窗口五类阈值。

2. 增加后台检查点调度器，但不能在活动事务提交点之前截断未提交日志。

3. WAL 记录增加提交序号、事务 id、起始 LSN、结束 LSN 和恢复起点。

4. 检查点记录恢复起点、脏页水位、目录版本和索引版本。

5. 日志回收只能删除已经落盘且不再被活动事务、备份或恢复所需的记录。

6. 支持 WAL 非零截止位置重做；恢复必须区分已提交、未提交和半条日志。

7. 统计接口暴露后台调度状态、上次检查点、当前 WAL 和脏页水位。

8. 故障注入覆盖日志落盘前、数据落盘前、提交记录后和检查点中途。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/include/minisql/storage/page_file.hpp` | WAL 截止位置和检查点元数据 |
| `outputs/minisql-backend/src/storage/page_file.cpp` | 后台检查点、日志保留和恢复 |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/database.cpp` | 调度器、阈值和统计 |
| `outputs/minisql-backend/tests/auto-checkpoint-smoke.mjs` | 阈值和后台调度测试 |
| `outputs/minisql-backend/tests/x22-fault-injection.mjs` | 跨进程故障注入 |
| `outputs/minisql-backend/tests/journal-process.mjs` | WAL 重做和截断测试 |

验证

1. 五类阈值分别触发且触发原因准确。

2. 活动事务期间不得清理仍需要的日志。

3. 检查点中途退出后可重复恢复。

4. 提交记录已落盘但数据页未落盘时，恢复后已提交行存在。

5. 日志损坏、半条日志和错误身份明确拒绝。

6. 非零 WAL 截止位置重做后行、目录和索引一致。

完成判据

X22 全量专项、跨进程重启和备份恢复回归通过。

## B3 X25 执行器级流式结果与资源预算

目标

把当前“结果先物化、bridge 再分帧”的传输层流式，升级为执行器级迭代和可取消的资源预算。

设计范围

1. 定义执行器 `RowStream` 接口，至少支持 `next`、`cancel`、`close` 和 `resourceUsage`。

2. SeqScan、Filter、Project、Sort、Aggregate、Join 逐步改成流式输入或显式物化节点。

3. Sort/Aggregate 使用有界内存 run，输入从扫描算子直接写入 run，不再先构造完整输入数组。

4. 结果行数、临时文件字节、排序 run 数和聚合状态数分别设置预算。

5. 达到预算时立即停止扫描并释放 pin、临时文件和取消句柄。

6. HTTP bridge 使用逐行协议和客户端读取确认，避免服务端无限超前生产。

7. 客户端断开、取消、超时和写入失败时返回明确状态；写事务取消必须标记提交状态未知或已回滚。

8. 工作台提供流式结果状态、取消按钮、预算错误和临时资源清理提示。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/include/minisql/execution/executor.hpp` | RowStream 和资源预算接口 |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/database.cpp` | 扫描、排序、聚合和连接流式执行 |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/external_sort.hpp` | 有界 run 和流式输入 |
| `outputs/minisql-backend/src/server/database_main.cpp` | 逐行 session 协议 |
| `outputs/minisql-backend/scripts/database-bridge.mjs` | NDJSON 背压和取消 |
| `outputs/minisql-workbench/src/client.ts` | 流式消费和错误恢复 |
| `outputs/minisql-backend/tests/x25-stream-http.mjs` | 流式分帧、断开和资源回收 |

验证

1. 大结果集分块返回，行顺序和值与内存方案一致。

2. 排序和聚合输入超过预算时进入外部 run。

3. 中途取消后临时文件和 pin 全部释放。

4. 客户端慢读时服务端等待背压，不无限增长内存。

5. 行数、临时文件、单分组和资源预算超限返回明确错误。

6. 写事务取消不自动重试，提交状态明确。

完成判据

X25 全量压力测试、跨进程取消恢复和前端流式状态测试通过。

## B4 X26 在线备份与迁移回滚

目标

支持备份期间在线读写一致性快照、非零 WAL 截止位置恢复和迁移失败回滚目录。

设计范围

1. 备份开始记录页文件水位、目录版本、索引版本和 WAL LSN。

2. 使用写时复制、日志截取或一致性快照保证备份期间读写不破坏一致性。

3. manifest 记录快照 LSN、WAL 截止位置、页校验、目录版本和迁移版本。

4. 恢复先校验整条备份链，再写临时目录，最后原子替换数据库。

5. 非零 WAL 截止位置恢复必须从对应 LSN 重做，并支持重复恢复。

6. 迁移脚本失败时保留原库和回滚目录，不允许半迁移数据库对用户开放。

7. 备份列表暴露快照时间、WAL 位置、链深度和校验状态。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/scripts/database-bridge.mjs` | 在线备份、manifest 和恢复入口 |
| `outputs/minisql-backend/src/storage/page_file.cpp` | 快照水位和 WAL LSN |
| `outputs/minisql-backend/src/catalog/persistent_catalog.cpp` | 目录版本和迁移状态 |
| `outputs/minisql-backend/src/execution/database.cpp` | 一致性快照和恢复校验 |
| `outputs/minisql-backend/tests/backup-smoke.mjs` | 在线备份、链恢复和失败回滚 |

验证

1. 备份期间并发读写后恢复行、约束和索引一致。

2. 截断 WAL、损坏页、错误版本和缺文件明确拒绝。

3. 重复恢复幂等。

4. 非零 WAL 截止位置恢复后数据一致。

5. 迁移失败后原数据库仍可打开，回滚目录可检查。

完成判据

X26 全量专项和跨进程重启回归通过。

## B5 存储与恢复集成门禁

固定回归命令

cd outputs\minisql-backend
node tests\index-smoke.mjs
node tests\auto-checkpoint-smoke.mjs
node tests\x22-fault-injection.mjs
node tests\journal-process.mjs
node tests\x25-stream-http.mjs
node tests\backup-smoke.mjs
node tests\database-http.mjs
.\bin\bplus_tree_contract.exe

交付物

1. 索引页格式规范。

2. WAL 记录格式、LSN 和检查点恢复规范。

3. 执行器 RowStream 与资源预算协议。

4. 在线备份和迁移回滚设计。

5. 持久化格式兼容表。

# 七、成员 C 详细任务

成员 C 负责权限、审计、工作台、Fuzz 和最终验收。C 组不能绕过后端接口直接修改 A/B 的存储结构；发现接口缺口时提交契约变更请求。

## C1 X24 权限、角色与审计闭环

目标

让 CLI 和 HTTP 使用同一套权限检查，权限数据进入页式 Catalog，并提供原子 GRANT/REVOKE 和工作台管理界面。

设计范围

1. 把用户、角色、角色继承、对象授权和权限版本迁移到页式 Catalog 或受控系统表。

2. 密码继续使用随机盐和不可逆摘要，任何接口不返回密码散列。

3. CLI 和 HTTP 共用 `Authorizer` 接口，禁止绕过 bridge 直接调用执行器取得权限。

4. 权限检查发生在解析绑定后、计划生成前，错误信息不泄露无权对象存在。

5. 提供 `GRANT`、`REVOKE`、`CREATE USER`、`CREATE ROLE` 等原子资源接口。

6. 权限变更增加版本号，旧计划执行前重新校验权限版本。

7. 审计记录用户、会话、对象、操作、结果、错误码、影响行数和耗时。

8. 工作台增加用户、角色、对象授权、审计过滤和撤权即时生效提示。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/scripts/access-catalog.mjs` | 页式 Catalog 适配和原子授权接口 |
| `outputs/minisql-backend/scripts/database-bridge.mjs` | CLI/API 共用鉴权、GRANT/REVOKE 和审计 |
| `outputs/minisql-backend/src/catalog/persistent_catalog.cpp` | 权限对象持久化 |
| `outputs/minisql-backend/src/sql/planner.cpp` | 绑定后权限检查 |
| `outputs/minisql-workbench/src/App.tsx` | 权限管理入口 |
| `outputs/minisql-workbench/src/types.ts` | 权限和审计响应类型 |
| `outputs/minisql-backend/tests/access-control-http.mjs` | 权限闭环测试 |

验证

1. 角色继承和对象级授权。

2. 撤权后旧计划下一次执行立即失败。

3. 未授权对象不出现在 Catalog、statistics 或诊断中。

4. 跨会话身份复用被拒绝。

5. 密码错误、未知用户和无 CONNECT 权限统一拒绝。

6. 审计过滤和敏感值脱敏。

完成判据

X24 全量专项、CLI 权限测试和工作台权限流程测试通过。

## C2 工作台最终收口

目标

把后端新增的权限、并发、流式、备份、迁移和资源预算字段完整展示，不把缺失字段伪装成零值。

设计范围

1. 多会话状态面板：会话 id、用户、事务状态、锁等待、活动请求和最后活动时间。

2. 事务与取消：锁等待提示、取消按钮、提交状态未知和回滚提示。

3. 编译诊断：多条诊断列表、错误范围、智能纠错建议不自动执行。

4. Plan/EXPLAIN：访问路径、成本来源、实际行数、实际读页和估计差异。

5. 权限与审计：用户、角色、对象授权、撤权即时生效和审计过滤。

6. 备份与迁移：备份链、快照时间、WAL 位置、恢复结果和失败回滚。

7. 资源预算：结果行数、临时文件、取消状态和预算错误。

8. 所有新字段先进入 `types.ts`，再进入结果、Plan、Diagnostics 和设置面板。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-workbench/src/types.ts` | 后端响应类型 |
| `outputs/minisql-workbench/src/App.tsx` | 会话、权限、审计和备份视图 |
| `outputs/minisql-workbench/src/CompilerViews.tsx` | Plan 和诊断展示 |
| `outputs/minisql-workbench/src/Results.tsx` | 流式结果和资源状态 |
| `outputs/minisql-workbench/src/StorageStatistics.tsx` | 索引、WAL、检查和备份统计 |
| `outputs/minisql-workbench/tests/*.cjs` | 真实浏览器回归 |

验证

1. 桌面和移动视口无文字溢出或遮挡。

2. 多会话、锁等待和取消状态可复现。

3. 权限错误不泄露目标对象名称。

4. 备份、恢复和迁移失败状态清晰。

5. 缺失字段显示“未提供”，不显示伪零值。

完成判据

工作台 UI01-UI10 验收通过，浏览器回归覆盖成功、失败、取消、超时和恢复场景。

## C3 X27 DDL/DML Fuzz 与长期回归

目标

把当前以 SELECT 为主的差分测试扩展为覆盖 DDL、DML、事务、索引和恢复的状态机测试。

设计范围

1. 固定种子、Schema、数据集、配置和资源上限。

2. 生成合法 CREATE、DROP、ALTER、INSERT、UPDATE、DELETE、JOIN、NULL 和事务序列。

3. 非法变异保留原始样本和分类，不把所有变异都判为非法。

4. 统计 Crash、Wrong Accept、Wrong Reject、Error Location、Timeout 和 Resource Limit。

5. 故障样本最小化后重新确认，保存可复现回归用例。

6. 差分测试只比较双方共同支持且语义一致的 SQL 子集。

7. 建立 CI 或可重复的夜间回归脚本，输出版本、种子、语料 SHA-256 和失败样本。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/minisql-backend/tests/fuzz-model.mjs` | DDL/DML 状态机 |
| `outputs/minisql-backend/tests/fuzz-differential.mjs` | 状态机差分和故障分类 |
| `outputs/minisql-backend/tests/fuzz-process.mjs` | 跨进程隔离和超时 |
| `outputs/minisql-backend/tests/fuzz/*` | 固定种子语料和回归样本 |
| `.github/workflows/ci.yml` | CI 构建和回归 |

验证

1. 同种子重放语料一致。

2. 合法变异不误报。

3. UPDATE/DELETE/多行 INSERT/JOIN/NULL/事务/索引覆盖。

4. 失败样本最小化后仍能复现。

5. 超时和资源限制单独计数。

完成判据

X27 固定种子长跑、CI 回归和失败样本重放通过。

## C4 X01-X27 全量组合验收

目标

建立需求、实现、测试、接口和证据的一一对应关系，输出最终验收报告。

设计范围

1. 建立 feature matrix，列出 X01-X27 的需求、负责人、代码路径、测试命令、证据文件和状态。

2. 组合验收覆盖 JOIN、WHERE、GROUP BY、HAVING、DISTINCT、ORDER BY、LIMIT、NULL、UPDATE、索引、WAL、事务和权限。

3. 每条优化规则至少覆盖适用和不适用案例。

4. HTTP、前端、CLI、跨进程重启和并发场景必须有证据。

5. 未实现项明确写“未启用”或“部分实现”，不能用空实现或固定样例输出替代。

6. 最终报告包含构建版本、提交哈希、运行环境、测试数量和已知风险。

主要文件

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| `outputs/MiniSQL扩展功能实施清单_V1.0.md` | 状态和证据更新 |
| `outputs/V3当前实现状态.md` | 当前能力收口 |
| `outputs/V3最终验收报告.md` | 新增最终报告 |
| `outputs/minisql-backend/docs/*-progress.md` | 各模块证据 |
| `.github/workflows/ci.yml` | 自动执行核心回归 |

完成判据

X01-X27 全部有可复现证据，组合验收通过，工作区干净，最终报告可由他人按命令复跑。

# 八、跨组接口与协作规则

## 8.1 接口冻结顺序

| 接口 | 提供方 | 消费方 | 冻结时间 | 变更规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AST/Plan JSON 版本 | 成员 A | 成员 B、成员 C | 第一阶段结束 | 主版本变更必须提供拒绝或迁移测试 |
| 诊断多结果协议 | 成员 A | 成员 C | 第一阶段结束 | 字段新增向后兼容，删除必须升级版本 |
| Schema 迁移契约 | 成员 A | 成员 B、成员 C | 第二阶段开始 | 必须包含回滚点和兼容测试 |
| IndexScan 计划字段 | 成员 A、成员 B | 成员 C | 第二阶段开始 | EXPLAIN 与执行字段必须一致 |
| RowStream 协议 | 成员 B | 成员 C | 第二阶段开始 | 取消和资源状态不可省略 |
| WAL/LSN 统计字段 | 成员 B | 成员 C | 第二阶段结束 | 字段含义变化必须更新统计文档 |
| 权限和审计响应 | 成员 C | 成员 A、成员 B | 第一阶段结束 | 对象身份变化必须同步权限版本 |
| capabilities 字段 | 所有成员 | 工作台和验收 | 每次合入 | 新能力必须同时更新前端类型和文档 |

## 8.2 Git 与评审规则

1. `main` 分支只接受通过 CI 或本地完整回归的合并。

2. 分支命名使用 `feature/x12-parser-recovery`、`fix/x20-leaf-merge`、`docs/x24-permission-contract` 等格式。

3. 每个任务一个提交序列，提交信息包含任务编号和范围。

4. 每个任务至少由另外一名成员审查，跨组接口变更必须由两个消费方确认。

5. 禁止直接提交构建产物、数据库文件、取消文件、WAL、备份文件、测试 artifacts 或密码。

6. 任务完成后必须同步 progress 文档、实施清单和 capabilities。

7. 出现阻塞时提交阻塞说明，包括已尝试方案、最小复现、影响范围和需要的接口决定。

## 8.3 每周检查点

| 时间 | 检查内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 冻结本周接口和验收命令 | 三人共同 |
| 周三 | 中期集成，检查跨组契约和回归失败 | 轮值负责人 |
| 周五 | 提交任务进度、测试证据和下周风险 | 三人共同 |
| 每个阶段末 | 代码审查、全量回归、文档和 tag | 成员 C 统筹 |

# 九、建议排期

以下排期按四个阶段安排，具体日期按课程节点调整。

## 第一阶段：编译契约与安全基线

目标：完成 X12、X13、X24 的接口和核心实现，冻结诊断、版本、权限和审计协议。

| 任务 | 负责人 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| X12 多诊断和恢复 | 成员 A | Token 位置、同步集合、诊断列表 | 多诊断测试通过 |
| X13 AST/Plan/Schema 版本 | 成员 A | 版本字段、拒绝/迁移契约 | 未知版本拒绝和往返通过 |
| X24 权限目录和原子授权 | 成员 C | CLI/API 共用鉴权、GRANT/REVOKE | 权限专项通过 |
| X20 页格式设计 | 成员 B | 索引页头和节点格式 | 设计评审通过 |
| X22 WAL LSN 设计 | 成员 B | WAL 记录和检查点恢复规范 | 设计评审通过 |

## 第二阶段：核心实现

目标：完成 X09、X18、X20、X22、X25 和 X26 的主路径。

| 任务 | 负责人 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 派生表和 Apply/SemiJoin | 成员 A | Scope、计划和执行 | X09 专项通过 |
| 统计和成本模型 | 成员 A | 统计刷新、成本公式、确定性计划 | X18 专项通过 |
| 页级 B+ 树 | 成员 B | 节点遍历、分裂、借位、合并 | X20 专项通过 |
| 后台检查和 WAL LSN | 成员 B | 调度器、日志保留、非零 LSN | X22 专项通过 |
| RowStream 和资源预算 | 成员 B | 执行器迭代、背压、取消 | X25 主路径通过 |
| 在线备份和迁移回滚 | 成员 B | 一致性快照、回滚目录 | X26 主路径通过 |
| 权限 UI 和审计查询 | 成员 C | 用户、角色、对象授权、审计过滤 | 浏览器回归通过 |

## 第三阶段：工作台和 Fuzz 收口

目标：把后端能力完整暴露到工作台，并建立 DDL/DML 状态机测试。

| 任务 | 负责人 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多会话和锁等待 UI | 成员 C | 会话面板、取消和状态提示 | UI01-UI06 通过 |
| Plan/EXPLAIN 字段展示 | 成员 C、成员 A | 访问路径、成本来源、实际统计 | UI07-UI08 通过 |
| 备份迁移和资源预算 UI | 成员 C、成员 B | 备份链、恢复结果、预算错误 | UI09-UI10 通过 |
| DDL/DML Fuzz | 成员 C | 状态机、差分、最小化和 CI | X27 长跑通过 |

## 第四阶段：全量验收

目标：完成 X01-X27 组合验收和最终报告。

| 任务 | 负责人 | 交付物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块回归 | 三人共同 | 各专项测试证据 | 所有已启用模块通过 |
| 跨进程和并发回归 | 成员 B、成员 C | 重启、故障、锁等待和取消证据 | 跨进程矩阵通过 |
| HTTP 和前端回归 | 成员 C | 真实浏览器和 API 证据 | 工作台验收通过 |
| feature matrix | 成员 C | X01-X27 证据表 | 每项有代码、命令和结果 |
| 最终报告和 tag | 三人共同 | 最终验收报告、提交哈希、tag | 可复现 |

# 十、风险与应对

| 风险 | 影响 | 触发信号 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAL 语义改动导致恢复错误 | 数据丢失或重复恢复 | 非零 LSN 恢复失败、重复恢复不一致 | 先冻结格式和恢复点，再做故障注入 |
| 索引页格式与旧数据不兼容 | 数据库无法打开 | 旧索引页读取失败 | 提供版本迁移、重建和回滚路径 |
| 流式执行导致结果顺序变化 | 用户结果不一致 | 流式和内存结果差异 | 固定比较器和帧顺序测试 |
| 权限目录迁移泄露数据 | 越权访问 | Catalog 或诊断出现不可见对象 | 先做权限版本和拒绝测试，再迁移 |
| 前端与后端字段漂移 | 工作台显示伪数据 | TypeScript 类型与 HTTP 响应不一致 | 先冻结 `types.ts`，缺失字段显示未提供 |
| Fuzz 把合法变异判为错误 | 误报和返工 | Wrong Reject 增长 | 保留样本、人工复核和参考引擎限定 |
| 三人并行修改同一文件 | 合并冲突和行为回归 | 同一函数频繁冲突 | 按接口冻结、分支隔离和每周集成 |
| 验收只在单机通过 | 环境差异导致失败 | 换机器无法复现 | CI 固定依赖、种子、版本和命令 |

# 十一、交付物清单

1. X12 多诊断和错误恢复设计及测试。

2. X13 AST/Plan/Schema 版本与迁移契约。

3. X09 派生表、作用域和 Apply/SemiJoin 实现。

4. X18 统计、成本模型和确定性计划。

5. X20 页级 B+ 树和索引页格式。

6. X22 后台检查和 WAL 截止位置。

7. X24 页式权限目录、CLI/API 共用鉴权和权限 UI。

8. X25 RowStream、资源预算、背压和提前停止。

9. X26 在线备份、非零 WAL 恢复和迁移回滚。

10. X27 DDL/DML Fuzz、CI 和长期回归。

11. 工作台 UI01-UI10 验收证据。

12. X01-X27 feature matrix。

13. V3 最终验收报告。

14. 代码提交、版本 tag、构建命令和复现实验记录。

# 十二、任务开始前的填写项

在正式执行前，三名成员需要确认以下信息并写回本任务书：

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 成员 A 姓名 |  |
| 成员 B 姓名 |  |
| 成员 C 姓名 |  |
| 课程提交日期 |  |
| 可用的持续集成平台 |  |
| 允许使用的第三方库 |  |
| 数据库文件格式兼容要求 |  |
| 演示环境操作系统 |  |
| 最终答辩日期 |  |

未填写以上信息不影响任务按模块推进，但会影响排期、CI 选型和最终验收时间。